

**UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS**

**FUNDAMENTOS EN INGENIERÍA DE SOFTWARE**

*Planeación del proyecto*

Presenta la planeación del proyecto mediante la organización de actividades, asignación de responsables y las entregas previstas en cada sprint. Se ha divido el proyecto en tres ciclos de trabajo (sprints), priorizando historias de usuario clave para avanzar de forma iterativa en el desarrollo del portal.

**Sprint 1: Configuración inicial y funcionalidades básicas (semana 1)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Historia de Usuario | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Entregable |
| Configuración de repositorio y entorno de trabajo | - | Diego | 19-Mayo | 23-Mayo | Repositorio en GitHub y estructura base |
| Diseño del prototipo visual (UI) | Personalizar  Camisetas | Valentina | 19-Mayo | 23-Mayo | Prototipo en figma para personalización |
| Registro e inicio de sesión | Registrar cuenta/ inicio de sesión | Esteban | 19-Mayo | 23-Mayo | Módulo funcional de login y registro |
| Agregar al carrito (estructura básica) | Agregar al carrito | Jonathan | 19-Mayo | 23-Mayo | Funcionalidad de agregar al carrito básico |

**Sprint 2: Funcionalidades de compra y artista (Semana 2)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Historia de Usuario | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Entregable |
| Personalización de camiseta con estampa | Personalizar camisetas | Diego | 26-may | 30-may | Vista interactiva con estampa aplicada |
| Ver y eliminar productos del carrito | Eliminar camisetas, ver productos en el carrito | Valentina | 26-may | 30-may | Carrito funcional con productos listados |
| Subida de estampas por artista | Inicio de sesión como cliente/artista | Esteban | 26-may | 30-may | Módulo de carga de imágenes para artistas |
| Creación del catálogo del artista | Registrar cuenta como cliente/artista | Jonathan | 26-may | 30-may | Catálogo por usuario artista |

Sprint 3: Integración, pago y pruebas (Semana 3)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividad | Historia de Usuario | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin | Entregable |
| Implementar módulo de pago | Pagar camisetas | Esteban | 2-jun | 6-jun | Compra y comprobante funcional |
| Revisión y pruebas de funcionalidades | Todas | Diego | 9-jun | 13-jun | Informe de errores y validaciones |
| Aprobación de diseños por administrador | Filtrar datos del catálogo por categorias | Valentina | 16-jun | 20-jun | Módulo de control de diseños aprobado |
| Despliegue del sistema y demo final | - | Todos | 23-jun | 27-jun | Versión funcional del sistema publicada |